**УСЛУГА: Разработка раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия (ПОАР)**

**Необходимые материалы:**

Заявка на разработку раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия и исходные материалы: карта-схема испрашиваемого земельного участка; координаты характерных точек объектов строительства; электронная схема границ территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению в формате MapInfo с указанием в атрибутах названия объектов, если объект стоит на кадастровом учете, приложить выписки из кадастра, либо указать на отсутствие постановки на кадастровый учет.

**Этапы разработки ПОАР:**

1. Подготовительные работы:

• Изучение техзадания и предоставленной документации;

• Изучение историко-архивных и библиографических материалов, анализ исторических карт, выписок, др. источников;

• Изучение результатов прошлых исследований;

• Сбор и систематизация сведений об объекте археологического наследия, его основных параметрах и характеристиках, состоянию, параметрах границ его территории;

* Определение объемов, условий и сроков проведения мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия и/или спасательных археологических полевых работ.

2. Полевые исследования (натурное обследование):

* Топографическая (тахеометрическая, фотограмметрическая и т.д.) съемка объекта археологического наследия, подготовка топографического плана;
* Определение координат характерных точек границ территории объекта археологического наследия;
* Закладка стратиграфических разрезов для определения мощности и характеристик культурного слоя, местоположения и конфигурации границ территории объекта археологического наследия;
* Описание объекта археологического наследия, сооружений, характеристики поверхности участка, имеющихся разрушений или повреждений, хозяйственных объектов, в том числе проектируемых;
* Фотофиксация объекта археологического наследия, его отдельных участков и археологических сооружений.

3. Камеральная обработка данных:

* Анализ данных, полученных при проведенных полевых работах;
* Разработка раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия (ПОАР);
* Подготовка аттестованным в Министерстве культуры РФ экспертом Акта ГИКЭ;
* Разработка раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

4. Общественные обсуждения *(30 рабочих дней)*:

* Направление Акта ГИКЭ в уполномоченный региональный государственный орган для прохождения общественного обсуждения;
* Согласование Акта ГИКЭ Руководителем регионального государственного органа.

5. Конечный результат:

* Оформительские и переплетные работы отчета и Акта ГИКЭ, запись документации в электронном виде на диск;
* Направление документации на бумажном и электронном носителе заказчику.